OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługę polegającą na koszeniu poboczy i skarp rowów w pasie drogowym dróg powiatowych.

CPV – 77312000-0 - usługi usuwania chwastów

Usługa będzie polegała na mechanicznym koszeniu poboczy z traw i chwastów, obkaszaniu znaków  drogowych oraz barier energochłonnych.

Do koszenia należy używać kosiarek bijakowych do ciągnika oraz kos spalinowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykonywania usługi.

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowa specyfikacja

techniczna.

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

a) – koszenie etap I, etap II – wykoszenie traw, chwastów w obrębie korpusu drogi – pobocza i skarpa  rowów.

Wykonawca ma obowiązek wykoszenia wlotów skrzyżowań z drogami o nawierzchni

utwardzonej na długości 20 m i szerokości 3,0 m  oraz taką samą szerokością przy znakach i barierach drogowych, jak również za chodnikami znajdującymi się w pasie drogowym.

Rzeczowy zakres koszenia traw w ciągu dróg powiatowych określają załączone przedmiary robót w poszczególnych etapach koszenia.

SPORZĄDZIŁ:

Wydział Dróg Powiatowych

w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Koszenie poboczy i skarp rowów                                        w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie   Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

CPV: 77312000-0

Ropczyce 2017

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                          z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszwskiego.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia

robót związanych z koszeniem traw, chwastów w pasie drogowym kosiarkami bijakowymi i kosiarkami spalinowymi.

Zakres robót stanowi załącznik Nr 1 do specyfikacji

2.1. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki bijakowe doczepne do ciągnika, do koszenia poboczy oraz skarp,

- kosiarki żyłkowe spalinowe, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy znakach drogowych oraz innych urządzeniach drogowych,

3.1. Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym powinno być wykonywane w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Drugie koszenie traw i chwastów będzie wykonywane  w zależności od takich czynników, jak:

- charakteru drogi,

- standardu utrzymania danej drogi,

- natężenia ruchu,

- występowania obszarów zabudowanych itp.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- poboczach,

- pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy rowów.

Kolejność koszenia ustali Zamawiający.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

Termin realizacji dla I , II  etapu:

Każdy etap koszenia Wykonawca rozpocznie w terminie dwóch dni od wezwania Zamawiającego

I	etap koszenia  od dnia 08.06.2017 r. do dnia  30.06.2017 r.

II	etap koszenia od dnia 01.08.2017 r. do dnia  24.08.2017 r.

3.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle                          z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą ręczną.

4.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót będzie prowadzona ciągła kontrola poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 3, w tym w szczególności:

dopilnowania terminów koszenia traw i chwastów oraz dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest m2.

6.1.	Odbiór wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca się dokonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie             w okresie intensywnego wzrostu roślin.

7. podstawa płatności

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 koszenia obejmuje:

ustalenie miejsc koszenia,

podstawienie sprzętu do koszenia,

koszenie traw i chwastów,

wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

odtransportowanie sprzętu,

kontrolę i pomiary.

Lokalizacja dróg związanych z usługą w załączeniu.

Sporządził: