- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OPIS OGÓLNY

- Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie.

- Istniejąca droga powiatowa Nr 1342R  przebiega przez teren województwa podkarpackiego, powiat ropczycko - sędziszowski, gmina Sędziszów Małopolski.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy (odcinkowo w niezbędnym zakresie) oraz przebudowy drogi powiatowej  Nr 1342R:

- w miejscowości Góra Ropczycka należy uwzględnić przebudowę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku ok. 1200 m (wraz z ewentualną przebudową istniejącego chodnika) od granicy pasa drogowego na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 94 w Sędziszowie Małopolskim oraz budowę jednostronnego chodnika szer. 2m na odcinku ok. 150 m – od cmentarza w kierunku miejscowości Zagorzyce;

- w miejscowości Zagorzyce należy uwzględnić budowę jednostronnego chodnika przy krawędzi jezdni wraz z jej ewentualnym poszerzeniem 
na odcinkach:

- I Odcinek długości ok. 1375m – od dz. nr ewid. 641 (skrzyżowanie z drogą gminną str. L) do działki nr 322 (szkoła podstawowa w Zagorzycach Dolnych -  istniejący chodnik (wyłączony odcinek istniejącego chodnika)

- II Odcinek długości ok. 1600m - od skrzyżowania z drogą gminną dz. nr ewid. 241 do dz. nr ewid. 3139/2 (szkoła podstawowa w Zagorzycach Górnych). 
Z uwagi na warunki terenowe i szerokość pasa drogowego może być konieczne uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie szerokości chodnika i/ lub jego lokalne zawężenie. Lokalnie jeśli to możliwe wymagane będzie uwzględnienie poszerzenia pasa drogowego – rozbudowa odcinka drogi.

- III Odcinek długości 680m – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1341R Zagorzyce – Bystrzyca w m . Zagorzyce dz. nr ewid. 3312/3 do skrzyżowania z drogą gminną – dz. nr ewid. 5685/2. Z uwagi na warunki terenowe i szerokość pasa drogowego może być konieczne uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie szerokości chodnika i/ lub jego lokalne zawężenie. Lokalnie jeśli to możliwe wymagane będzie uwzględnienie poszerzenia pasa drogowego – rozbudowa odcinka drogi.

- Odcinek ok. 159 m wzdłuż zabezpieczonego osuwiska – zaprojektować chodnik lokalnie zawężony lub z uzyskaniem odstępstwa, jeśli nie będzie możliwości wykonania chodnika szer. 2,0m.

- IV Odcinek długości ok. 480m – od dz. nr ewid. 5705 (za osuwiskiem) do dz. nr ewid. 5719 (kościół)

- w miejscowości Szkodna należy uwzględnić przebudowę nawierzchni drogi powiatowej (działka drogowa 180/1) na odcinku ok. 700 m (od dz. o nr ew. 201/1 do działki 417/3)

- W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w zakresie rozbudowy drogi) i zgłoszenia robót budowlanych (w zakresie przebudowy drogi).

- II. PODSTAWOWE CELE

- Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

- Planowana dokumentacja projektowa obiektu winna uwzględniać kompleksowy zakres prac inżynierskich, drogowych i budowlanych.

- Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie                                       i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie zaprojektowanych rozwiązań.

- III. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane.

- Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na przebudowę drogi.

- W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, przepisów techniczno - budowlanych, zasad wiedzy technicznej obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia, aby Zamawiający w przyszłości w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych mógł z nich skorzystać.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania dokumentacji projektowej.

- Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. dokumentacji, a następnie do uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. Dokumentacja projektowa winna zawierać komplet uzgodnień z właścicielami gruntów, lasów, urządzeń, ewentualnych sieci uzbrojenia i ewentualnych budowli kolidujących z planowaną inwestycją. Wykonawca uzgodni i uzyska akceptację Zamawiającego, co do wszelkich przyjętych technologii i zastosowanych w dokumentacji rozwiązań.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.

- Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do dokonywania ewentualnych zmian będących następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót oraz będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.

- Warunki techniczne, które skutkują podpisaniem umów z gestorami infrastruktury niezwiązanej z ruchem drogowym należy uzyskać na Powiat Ropczycko - Sędziszowski, natomiast opinie, uzgodnienia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne dokumenty mogące stanowić załączniki do wniosku o wydanie ZRID i/lub wniosku o zgłoszenie robót na Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

- Wykonawca ma obowiązek po dokonaniu wizji lokalnej a przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych (w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy) przedstawić na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego koncepcję wraz z przyjętą technologią i sposobem wykonania oraz uzyskać akceptację swojej propozycji (termin weryfikacji dokumentów przez Zamawiającego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych).

- IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- Ww. przedsięwzięcie przewiduje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na: Rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie.

- Parametry techniczne drogi należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2016r., poz. 124):

- Droga - przybliżone informacje:

  - parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi „Z” zgodnie z ww. rozporządzeniem

  - długość odcinka – około 1 900 m nawierzchni do przebudowy, ok. 4516m chodnika do budowy (odcinkowo)

  - kategoria ruchu - min. KR3,

  - dopuszczalny nacisk osi pojazdu: jak dla drogi powiatowej,

  - przyjąć szerokość jezdni – min. 5,50 m – 6,00,

  - szerokość pasa ruchu powinna wynosić – min. 2,75 m – 3,00,

  - szerokość chodników:

- - 2,0 m przy jezdni, dopuszczalne lokalne zawężenie lub uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych.

- - 1,5 m odsuniętego od jezdni,

  - szerokość poboczy gruntowych – min. 1,0  m

  - Promień łuku w planie zgodnie z wymaganiami warunków technicznych,

  - Promień łuku pionowego zgodnie z wymaganiami warunków technicznych.

- UWAGA: Kilometraż projektowanej przebudowy powinien być zgodny z istniejącym kilometrażem drogi powiatowej.

- Projekt budowlany i wykonawczy powinien być opracowany na podstawie ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.462 ze zm.). Z uwzględnieniem zmian w prawie budowlanym.

- Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uwzględniając ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 55), Dyrektywą Rady Europy 2003/35/WE, rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 112), wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz Planów Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000.

- Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) oraz rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 454). Projekt musi być uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z przepisami.

- Dokumentacja przetargowa w części technicznej powinna zawierać niezbędne dokumenty umożliwiające Oferentom rzetelną wycenę projektowanych robót budowlanych. Przedmiary robót wraz z pokazaniem toku obliczeń i kosztorysy inwestorskie wykonane oddzielnie dla każdej branży powinny być podpisane przez osoby opracowujące je, sprawdzające oraz zatwierdzające. Przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), uwzględniając również roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych.

- Dokumentacja hydrologiczna powinna być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.). Wymagana jest dokumentacja hydrologiczna posiadająca rozwiązanie wszystkich spraw wodnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.

- Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).Dokumentację geotechniczną należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

- Opracowanie geodezyjno-kartograficzne powinno być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. Z 2020 r., poz. 1363).

- W przypadku braku na mapach istotnych elementów treści lub nieaktualnych danych należy dokonać ich uzupełnienia w zakresie niezbędnym dla celów projektowania. Mapy powinny obejmować teren oddziaływania inwestycji oraz treść i skalę odpowiednią do celów dla jakich są sporządzone.

- Kosztorys inwestorski i ofertowy powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

- Inwentaryzację szaty roślinnej należy opracować m.in. zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z  późn. zm.).

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j.:Dz. U. z 2018 r., poz. 963), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

- V. DOKUMENTACJA POWINNA ZAWIERAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI

- Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 wraz z naniesionymi granicami działek oraz zjazdami istniejącymi w obrębie opracowania, Mapę należy wykonać w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Dopuszcza się wyłącznie digitalizację infrastruktury podziemnej;

- Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi w tym: decyzji ZRiD oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- Uzyskanie uzgodnień, opinii zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi (dokumentacja projektowa winna zawierać komplet uzgodnień m. in. z właścicielami gruntów, lasów, urządzeń, ewentualnych sieci uzbrojenia i budowli kolidujących z planowaną inwestycją),w szczególności:

- - uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zakresie przedmiotu zamówienia,

- - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- - uzyskanie decyzji o zwolnieniu z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,

- - uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku budowy nowej infrastruktury zlokalizowanej poza projektowanym pasem drogowym wraz z uzyskaniem na jej lokalizację zgody właściciela terenu na którym ma być ona umieszczona – jeżeli zajdzie taka konieczność.

- - jeżeli w toku postępowania wyniknie konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz innymi elementami określonymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Opracowanie tego raportu należy do Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej,

- Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w szczególności w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami, pochyleń podłużnych na zjazdach oraz wszystkich innych elementów nie spełniających wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) – jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Projekt budowlany wszystkich branż,

- 6. Projekt wykonawczy wszystkich branż,

- 7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w zakresie wszystkich branż dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem,

- 8. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- 9. Projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym - oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu.

- 10. Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branż,

- 11. Dokumentacja przetargowa – w części technicznej zawierające opis techniczny, rysunki, organizację ruchu,specyfikacje techniczne, formularz cenowy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

- 12. Dokumentacja hydrologiczna

- 1) operat wodnoprawny na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju operatów, jak i przedstawienie kompletnego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (dla każdego opracowania należy sporządzić opis w języku nietechnicznym),

- 2) zgody wodnoprawnej na budowę /pozwolenia wodnoprawnego wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju pozwoleń, jak i przedstawienie kompletnego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – oryginał + 4 kopie ostatecznej decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dołączonej do każdego opracowania,

- Dokumentacja geotechniczna  - dokumentacja projektowa powinna zawierać opracowania w zakresie wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz rozpoznanie stanu istniejącego nawierzchni w tym opracowanie prognozy ruchu wraz z przyjęciem konstrukcji.

  - w przypadku, gdy badania geotechniczne wykażą złożone warunki gruntowe, o których mowa § 4 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz projektowany obiekt zakwalifikowany zostanie do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej w myśl § 7 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia należy wykonać dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, a następnie przekazać je w czterech egz. właściwemu organowi administracji geologicznej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.),

  - badania geotechniczne grubość warstw nawierzchni oraz podbudowy.

- Inwentaryzację szaty roślinnej, dokumentację na wycinkę drzew:

- pojedynczo rosnących z podziałem na grunty: osób fizycznych, Gminy, Skarbu Państwa.

- plany sytuacyjne zawierające: obszary przedstawiające drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do załączenia, do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jako osobny załącznik planu wyrębu drzew.

- Opracowanie geodezyjno - kartograficzne zostanie wykonane przez zmawiającego na jego koszt.

- Wszelkie inne opracowania jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub dodatkowych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości lub błędów w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wykonania opracowań dodatkowych. W przypadku nie dostarczenia ww. opracowań, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Ponadto błędy projektowe bądź dopuszczalne zmiany w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie prostował za pomocą kart nadzoru autorskiego w terminie 3 dni od zgłoszenia problemu przez zamawiającego.

- UWAGA: W przypadku gdy przebudowa obiektów poza pasem drogowym wymagała będzie odrębnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych decyzji, wynagrodzenie z tego skalkulowane winno być w ofercie.

- VI. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OPRACOWAŃ

- Dokumentacja projektowa branży drogowej musi być sprawdzona i podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

- Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie uzgodnienia wymagane przy realizacji robót budowlanych wraz z mapą do celów projektowych.

- Projekt budowlany powinien zawierać:

- 1) projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

- 2) opis techniczny

- 3) część rysunkową

- 4)  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- 5) oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- 6) zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa (aktualne na dzień opracowania projektu),

- Projekt wykonawczy powinien zawierać:

  - opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów tyczenia, wykaz wszystkich zjazdów z podziałem na publiczne i indywidualne wraz z ich szerokościami i pochyleniem – zestawienie lokalizacji w oparciu o współrzędne geograficzne),

  - komplet rysunków niezbędnych do kompleksowego wykonania robót budowlanych w zależności od branży:

- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjno – wysokościowy z naniesionymi rozbiórkami wraz z podaniem rodzaju oraz powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- profile podłużne,

- przekroje skażone,

- przekroje poprzeczne,

- przekroje poprzeczne w osi każdego zjazdu,

- przekroje normalne,

- rysunki konstrukcyjne,

- rysunki szczegółowe detali budowlanych,

- plany warstwicowe skrzyżowań,

- plany tyczenia,

- umocnienia stożków, skarp i linii brzegowych rzeki,

- rysunki przyjętych rozwiązań,

- inne szczegóły i elementy – w ramach potrzeb,

- plany rozbiórek,

  - szczegółowe wytyczne rozwiązań konstrukcyjnych i zabezpieczeń elementów konstrukcji,

  - zbiorczy spis dokumentacji projektowej obiektu,

  - komplet niezbędnych uzgodnień,

  - Specyfikacje Techniczne zawierające wymagania ogólne oraz ST wg pozycji ślepego kosztorysu, założenia do wykonania SST:

- SST, należy opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010 r. europejskimi normami technicznymi;

- SST należy opracować dla rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych wyłącznie dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem zamieszczając w pozycjach ST:

- - wstęp,

- - materiały,

- - sprzęt,

- - transport,

- - wykonanie robót,

- - kontrola jakości robót,

- - obmiar robót,

- - odbiór robót,

- - podstawa płatności,

- - przepisy związane,

- w SST nie należy podawać ilości robót,

- należy określić gradację ważności dokumentów w przypadku nieścisłości wynikających z przedmiarów, SST, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i umowy z wykonawcą.

  - przedmiar robót – należy opracować tak aby był zgodny z projektem (opis techniczny, rysunki) oraz SST – stanowiącymi integralną część dokumentacji; przedmiar należy opracować uwzględniając również roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie robót m. in.: ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania, zjazdów, rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, wykaz znaków przewidzianych do rozbiórki i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w edytowalnym arkuszu kalkulacyjnym

  - kosztorys inwestorski – winien zawierać: koszty elementów wynikających z przedmiarów robót oraz koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, kosztorys należy sporządzić w edytowalnym arkuszu kalkulacyjnym w formie tabeli elementów rozliczeniowych zawierający:

- stronę tytułową zawierającą:

- - nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego

- Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

- - nazwę i adres Zamawiającego,

- - nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

- - imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

- - wartość kosztorysową robót,

- - datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,

- ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

- kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów rozliczeniowych zgodnie z SST z podaniem ilości, ceny jednostkowej, i wartości,

- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

- kalkulację szczegółową na cenę jednostkową gdy brak jest ceny jednostkowej w ogólnie dostępnych publikacjach,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne, wskazanie źródeł pozyskania informacji, co do wartości czynników cenotwórczych i cen jednostkowych,

- załączniki:

- - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku,

- Kosztorys winien zawierać:

- - koszty elementów wynikających z przedmiarów robót,

- - koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

  - ze względu na ewentualną kolizję projektowanej inwestycji z istniejącą w tym miejscu roślinnością, należy wykonać opracowanie dokumentacji na wycinkę drzew i krzewów w granicach opracowania w której skład wchodzi:

- część opisowa: cel i zakres opracowania, ogólna charakterystyka inwentaryzowanej (z dokumentacją fotograficzną),

- oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po ściętych drzewach na mapie w skali 1:500,

- zestawienie drzew przewidzianych do wycinki oraz pni po ściętych drzewach w formie tabelarycznej zgodnie z ww. numeracją wraz z określeniem nazwy gatunkowej, obwodu, wysokości drzewa, zasięgu korony w [m], masy pozyskanego drewna, uwagi dotyczące wieku,

- oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki, na mapie w skali 1:500,

- zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki z zaznaczeniem ich powierzchni w m2,

- zestawienie ilości drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń z zaznaczeniem planowanych miejsc na mapie w skali 1:500 – jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia nasadzeń zamiennych.

  - projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym – oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane projekty organizacji ruchu:

- projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać dowiązanie do istniejącej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia brd) oraz obejmować/zawierać wszystkie konieczne zmiany w oznakowaniu, które należy wprowadzić na sieci drogowej w związku z oddaniem inwestycji do ruchu,

- projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać wszystkie etapy inwestycji (prace rozbiórkowe, budowę obiektu itp.).

- Projekty organizacji ruchu (stała i czasowa) powinny składać się z części opisowej i rysunkowej (plany sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, z zaznaczeniem pasa drogowego). Ponadto projekty powinny zawierać osobne zestawienie znaków poziomych, pionowych i urządzeń brd (obejmujące całe oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku).

  - opracowanie geodezyjno-kartograficzne winno zawierać:

- mapy powinny obejmować teren oddziaływania inwestycji oraz treść i skalę odpowiednią do celów jakim są sporządzone,

- mapę do celów projektowych,

- mapę zawierająca projekt podziału nieruchomości,

- szczegółowy wykaz nieruchomości, zawierający m.in. nazwę obrębu, powierzchnię i numery działek wg stanu w ewidencji gruntów, nr ksiąg wieczystych, dane dotyczące właściciela nieruchomości, numery i powierzchnię działek po podziale z wyróżnieniem działek przeznaczonych pod inwestycję,

- punkty charakterystyczne wraz z ich współrzędnymi,

- domiary punktów zastabilizowanych w terenie wraz z opisem topograficznym,

- opis punktów stałych osnowy geodezyjnej podlegających ochronie – jeżeli zajdzie konieczność,

- opis lokalizacji i rzędnych wysokościowych reperów państwowych i roboczych założonych w odstępach max. co 300m,

  - Ponadto Projekt wykonawczy powinien zawierać:

- plan sytuacyjny z naniesionymi rozbiórkami wraz z podaniem rodzaju oraz powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- zestawienie istniejących zjazdów wraz z określeniem ich funkcji, lokalizacji, numeru działki której dotyczą, rodzaju i powierzchni projektowanej nawierzchni,

- profile podłużne jezdni winny dodatkowo zawierać pikiety punktów charakterystycznych drogi, wpustów, wlotów dróg bocznych:

- W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca musi przygotować wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

- kartą informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283),

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem na który będzie oddziaływać,

- wypisy z rejestru gruntów obejmujące teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem na który będzie oddziaływać,

- opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli zajdzie taka konieczność), zgodnie z zapisami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowieniem nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określającym zakres raportu.

- Dokumentacja przetargowa w części technicznej powinna zawierać niezbędne dokumenty umożliwiające oferentom rzetelną wycenę projektowanych robót budowlanych. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać:

- opis przedmiotu zamówienia,

- część rysunkową (inwentaryzacja stanu obecnego, rysunek ogólny, przekrój poprzeczny – rysunki i opis),

- formularz cenowy,

- kosztorys ślepy (w wersji uproszczonej) opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra

- Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),

- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót zawierające część ogólną i szczegółową,

- wymagania dodatkowe narzucone w uzgodnieniach a powodujące zwiększenie kosztów robót budowlanych.

- UWAGA: W przypadku uwag zawartych w opiniach należy się do nich pisemnie ustosunkować i wprowadzić niezbędne zmiany w opracowaniu oraz opisie technicznym.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub dodatkowych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości lub błędów w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wykonania opracowań dodatkowych. W przypadku nie dostarczenia ww. opracowań, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- VII WYKONAWCA PRZEKAŻE ZAMAWIAJĄCEMU

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 1 egz.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko (jeżeli zajdzie taka konieczność) – 4 egz.

- Mapę do celów projektowych – 1 egz.

- Projekt budowlany dla całej inwestycji wraz z decyzją ZRID – 4 egz.

- Projekt wykonawczy (wszystkie branże) zawierający: – 4 egz.

- Opis techniczny,

- Rysunki wykonawcze,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski dla całej inwestycji,

- Komplet opinii, uzgodnień oraz decyzji

- Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – 4 egz.

- Dokumentację przetargowa – w części technicznej – 2 egz.

- Dokumentację hydrologiczna – operat wodnoprawny – 4 egz.

- Dokumentację geologiczno - inżynierską / dokumentację geotechniczną 
– 2 egz.

- Dokumentację na wycinkę drzew  – 4 egz.

- Ww. opracowania w wersji elektronicznej, na nośniku elektronicznym 
– 1 egz.

- UWAGA:

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych dokumentów pozyskanych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności. Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej (rysunki złożone do formatu A-4) i elektronicznej (na nośniku elektronicznym) z zachowaniem następujących zasad:

- - jako podstawowy format dokumentów opisowych, tekstowych przyjmuje się w edytorze tekstów (typ rozszerzenia *.pdf lub *.doc lub nowsze),

- - jako podstawowy format dokumentów zawierających kosztorysy i tabelaryczne zestawienia kosztowe, przyjmuje się w arkuszu kalkulacyjnym (rozszerzenie *.xls lub nowsze)

- - zbiory zawierające dane graficzne typu dokumentacja techniczna, szkice, mapy, przyjmuje się w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach typ rozszerzenia *.jpg, *.pdf oraz *.dwg),

- - zdjęcia należy przedstawić w formacie *.jpg,

- - nazwy plików elektronicznych nie mogą zawierać znaków alfabetu polskiego.

- - opracowanie w wersji elektronicznej powinno zawierać skany (typ rozszerzenia *.pdf) wszystkich dokumentów (opinii, uzgodnień, decyzji, map, projektu budowlanego z rysunkami oraz decyzją ZRID) zatwierdzonych przez właściwy organ.

- VIII. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

- Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

- Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą wizyty robocze w terenie (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron.

- przedstawienie koncepcji budowy obiektu i rozbudowy drogi wraz z technologią wykonania (w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy),

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego będzie zgodna z opracowanym i dostarczonym w ciągu 15 dni od podpisania umowy przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowym, również w formie graficznej ze wskazaniem ścieżki krytycznej,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac projektowych na każdym etapie realizacji zadania.

- Rozwiązania techniczne Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym.

- IX SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI

- Dokumentację projektową, należy odpowiednio skompletować w sztywną oprawę lub zapakowane w teczkach z rączką i wytrzymałym zamknięciem wraz z wykazem zawartości teczki. Teczki winny posiadać opis na klapie.

- Przekazanie przedmiotu umowy zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

- Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu zamówienia potwierdza otrzymanie protokołem przekazania.

- Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu zamówienia podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego albo zwrotem przedmiotu zamówienia wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad w przedmiocie zamówienia, to za datę wykonania uznaje się dzień podpisania protokołu przekazania.

- X. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem oraz analizy materiałów ogólno dostępnych w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Niezrealizowanie elementów koniecznych do wykonania na polecenie Zamawiającego  będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie Umowy.

- Opracowania winny być spójne we wszystkich elementach oraz zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca bez możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia dokona ujednolicenia opracowań w przypadku stwierdzenia rozbieżności.

- Zakres dokumentacji zostanie dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

- Strony przewidują uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w terminach:

  - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w terminie do 3 miesięcy od złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu (w przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko postępowanie administracyjne może wydłużyć się).

  - zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu - jeżeli zajdzie taka konieczność

  - postanowienia udzielającego zgodę na odstępstwo od warunków technicznych w terminie do 4 miesięcy od złożenia należycie przygotowanego wniosku – jeżeli zajdzie taka konieczność,

  - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 90 dni od złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu.

- Uwaga: Przez należyte przygotowanie wniosku Zamawiający rozumie wniosek, który nie zawiera braków formalnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego, każdego składanego wniosku do organów, instytucji, jednostek organizacyjnych, gestorów.

- Uwaga: Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie. Jeśli wydana decyzja będzie posiadała wady wynikające z niewłaściwie przygotowanego wniosku lub załączników, to Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania nowej decyzji zgodnej z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi oraz obowiązującymi przepisami.

- W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego dla wydania przedmiotowej decyzji potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania.

- Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

- Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

- Nie przewiduje się fakturowania częściowego.

- XI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.06.2020 r.